Proposta

# Titolo del documento

Sottotitolo o perimetro del lavoro

| Cliente | Nome cliente |
| --- | --- |
| Versione | 1.0 |
| Data | 1 ottobre 2026 |
| Autore | Enrico Deleo |
| Riservatezza | Riservato |

Indice

Aggiorna l’indice: tasto destro → Aggiorna campo (F9).

# Contesto

L’azienda gestisce oggi le operazioni su strumenti separati: fogli di calcolo, messaggi e telefonate. Il risultato è poca visibilità sullo stato del lavoro e molto tempo speso a coordinare le persone.

# Obiettivi

Un’unica fonte di verità per richieste, assegnazioni e stato.

Meno tempo di coordinamento per chi gestisce il team.

Dati affidabili per decidere dove investire.

# Approccio

Partiamo da un MVP che risolve il flusso più costoso, lo mettiamo in mano agli utenti reali e decidiamo il passo successivo sui dati, non sulle ipotesi.

## Principi

Prima il flusso, poi la tecnologia.

Rilasci piccoli e frequenti.

Misurare prima e dopo.

# Piano

Il lavoro è diviso in tre fasi, ciascuna con un risultato verificabile.

| Fase | Attività | Durata |
| --- | --- | --- |
| Discovery | Interviste, mappa del flusso, priorità | 2 settimane |
| MVP | Sviluppo del flusso principale e integrazioni minime | 6 settimane |
| Pilota | Uso reale con un gruppo ristretto, misure e correzioni | 4 settimane |

Tabella 1 – Piano di lavoro

# Investimento

L’investimento è a corpo per fase, con un punto di decisione alla fine di ciascuna.

Decisione richiesta: approvare la fase di Discovery per partire entro due settimane.

# Prossimi passi

Allineamento sul perimetro, firma della proposta e calendario delle interviste.

GET /api/v1/stato?richiesta=123

# Appendice – Glossario

MVP – Minimum Viable Product: la versione più piccola che produce valore misurabile.

LLM – Large Language Model: modello linguistico che genera testo a partire da un contesto.

RAG – Retrieval-Augmented Generation: il modello risponde usando documenti recuperati al momento.